# Checklist Operativo de Onboarding — Hackathon Colsubsidio 2026

Equipo: Scala Labs (liderado por Juan Diego Carvajal) · Fechas del evento: 22–26 jul 2026 · Modalidad: virtual/híbrida

El objetivo de las primeras 48 horas es una sola cosa: llegar al viernes 24 con reto elegido, equipo con roles claros y entorno funcionando. Todo lo demás es construir. Este checklist se cierra antes de tocar código.

## 0. Antes del kickoff (hoy, 21 jul — lo hace Juan)

- ☐ Crear el repo en GitHub (privado) y la página raíz en Notion “Hackathon Colsubsidio 2026”.

- ☐ Registrar la PI preexistente en la Bitácora de Notion con hash/commit (TyC Punto 6.1). Cada activo previo que entre al proyecto queda fechado y firmado hoy.

- ☐ Dejar lista la plantilla de bitácora diaria (fecha, qué se hizo, quién, commit, uso de IA declarado — TyC Punto 7).

- ☐ Tener a mano este Checklist y el Dossier de Diagnóstico para arrancar el Día 1 sin improvisar.

## 1. Mapeo de talentos del equipo (Día 1, primeras 2 horas)

No repartimos tareas por cargo, sino por lo que cada quien hace mejor. Cada integrante llena esta ficha en 10 minutos y la pega en Notion.

Ficha rápida por persona:

- ☐ Nombre y contacto (WhatsApp para el canal operativo).

- ☐ Qué sé hacer bien (técnico / diseño / negocio / datos / comunicación).

- ☐ Qué herramientas domino de verdad (Python, n8n, Make, Figma, Canva, APIs, SQL, pitch).

- ☐ Cuántas horas reales puedo dar del 22 al 26.

- ☐ Un entregable pasado del que esté orgulloso (link o captura). Evita el “sé de todo”: pide el ejemplo concreto.

Roles a cubrir (una persona puede llevar dos):

| Rol | Responsable de | Perfil que encaja |
| --- | --- | --- |
| Lead / Producto | Visión, decisión de reto, UX del MVP, pitch final | Juan |
| Dev backend / automatización | Flujos n8n/Python, APIs, integración IA (Gemini) | Quien domine Python/no-code |
| Dev frontend / UX-UI | Prototipo navegable, funnel, demo visual | Perfil diseño/front |
| Datos / modelo | Segmentación, scoring, lógica de cotización | Perfil analítico |
| Business / pitch support | Viabilidad comercial, guion, video demo | Perfil negocio/comunicación |

- ☐ Asignar cada rol con nombre y suplente. Sin dueño = no existe.

## 2. Configuración de entorno (Día 1, en paralelo al mapeo)

Meta: que cualquiera del equipo pueda empujar un cambio y verlo correr antes del almuerzo del Día 1.

GitHub - [ ] Repo creado, todos con acceso, rama main protegida. - [ ] Estructura base de carpetas (/backend, /frontend, /data, /docs, /pitch). - [ ] Primer commit de “hola mundo” por cada dev para validar acceso.

Notion (centro de mando) - [ ] Página raíz con sub-páginas: Bitácora PI, Diagnóstico, Roadmap, Pitch, Enlaces. - [ ] Tablero de tareas con estados (Por hacer / En curso / Hecho) y dueño por tarea.

n8n / Make - [ ] Instancia lista (cloud o self-host) y accesos compartidos. - [ ] Credenciales de API guardadas en un solo lugar seguro (no en el chat).

Python - [ ] Entorno reproducible (requirements.txt o venv) para que el modelo corra igual en cualquier máquina. - [ ] Acceso a la API de IA definido (Gemini API u OpenCode, según TyC Punto 7) y probado con una llamada de prueba.

Canal operativo - [ ] Grupo de WhatsApp para lo urgente; Notion para lo que queda escrito. Regla: decisión que no está en Notion, no se tomó.

## 3. Definición rápida del reto (Día 1, cierre de la mañana)

La decisión sale del Dossier de Diagnóstico, no de la corazonada. El Montecarlo (200.000 escenarios) da Seguros como la apuesta con mayor probabilidad de ganar el jurado (84,3%) por viabilidad de implementación, mientras Crédito gana en impacto puro. La mesa decide con ese dato enfrente.

- ☐ Leer en equipo el resumen ejecutivo del Dossier (10 min).

- ☐ Votar reto con el criterio: qué podemos construir de verdad en 3 días Y qué puntúa mejor ante el jurado.

- ☐ Escribir en una frase el problema que resolvemos y para quién (afiliado Colsubsidio concreto, no “los usuarios”).

- ☐ Definir el “quedó hecho” del MVP: la acción mínima que un jurado puede ver funcionando en el demo.

## 4. Ritual de trabajo (22–26 jul)

- ☐ Stand-up de 15 min cada mañana: qué hice, qué haré, qué me bloquea. Sin desviarse.

- ☐ Cierre de 10 min cada noche: actualizar bitácora, commit del día, riesgo del día siguiente.

- ☐ Congelamiento de código: domingo 26 a mediodía. Después solo se prepara demo y pitch, no se toca lógica.

- ☐ IA declarada: cada uso de IA relevante queda anotado en la bitácora (TyC Punto 7).

## 5. Calendario de la ventana (22–26 jul)

| Día | Foco | Salida concreta |
| --- | --- | --- |
| Mié 22 | Onboarding + elección de reto | Equipo mapeado, entorno vivo, reto elegido |
| Jue 23 | Diagnóstico + diseño del MVP | Arquitectura y UX del MVP definidos |
| Vie 24 | Arquitectura y tech (agentes IA, flujos) | Esqueleto técnico corriendo |
| Sáb 25 | Build core + pruebas de integración | MVP navegable de punta a punta |
| Dom 26 | Packaging: congelar, bitácora, video, pitch 3 min | Demo grabado + Pitch Deck alineado a los 5 criterios |

## Cierre — arranque del Día 1

Primer movimiento mañana 8:00: mapeo de talentos (2h) en paralelo con setup de entorno. A mediodía se decide reto. El resto del día es diseñar el MVP. Si algo de la sección 0 no está listo hoy, se cierra antes de dormir.